А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

Городского поселения

Среднинского муниципального образования

д.3., кв.2.,  п.Средний, Усольский район, Иркутская область, 665475

тел./факс 89025760245. е-mail: sredny@mail.ru

ОКПО  04080823, ОГРН  1053819034312,  ИНН 3819015887, КПП 385101001

№ 114 от 16.02.2015

РЕШЕНИЕ
об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта 
от 19 января 2015г. № 33

По результатам открытого электронного аукциона, проведенного «30» декабря 2014 г., на право заключения муниципального контракта о выполнении работ по ремонту спортивного клуба «Атлет».
Ваша организация признана победителем.
«19» января 2014 г. между Администрацией городского поселения Среднинского муниципального и Индивидуальным предпринимателем Моисеева Юлия Александровна заключен муниципальный контракт № 33,  зарегистрированный в ЕАИСТ «19» января 2014 г. за номером 0134300081114000033-0193734-01.
      В соответствии с условиями муниципального контракта Ваша организация обязалась выполнить работы по ремонту спортивного клуба «Атлет» в течении 25 календарных дней с момента заключения контракта.
Однако, по состоянию на «16» февраля 2015 г. Вашей организацией обязательства по муниципальному контракту не выполнено, а именно работы по ремонту спортивного клуба «Атлет» в течении 25 календарных дней с момента заключения контракта.
       В соответствии с п. 12.2 муниципального контракта № 33 от 19 января 2015г., заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с действующим законодательством.
Настоящее решение вступает в законную силу                                             через 10 дней с даты надлежащего уведомления.
Приложения: документы, фиксирующие факт нарушения условий муниципального контракта.

Глава городского поселения

Среднинского муниципального образования                                 В.Д. Барчуков