

**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Усольское районное муниципальное образование**

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**Городского поселения**

**Среднинского муниципального образования**

От 28.12.2017г. п. Средний № 105

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**«Об утверждении муниципальной программы городского поселения Среднинского муниципального образования «Формирование современной городской среды городского поселения Среднинского муниципального образования» на 2018 - 2022 годы»**

В целях повышения уровня благоустройства территории городского поселения Среднинского муниципального образования, создания современного и комфортного облика дворовых и общественных территорий, формирования доступной среды для маломобильных групп населения на территории городского поселения Среднинского муниципального образования, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 6 апреля 2017 г. № 691/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы" от 20 апреля 2017г., Уставом городского поселения Среднинского муниципального образования, глава городского поселения Среднинского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердитьмуниципальную программу городского поселения Среднинского муниципального образования «Формирование современной городской среды городского поселения Среднинского муниципального образования» на 2018 - 2022 годы» (приложение №1);
2. Специалисту-делопроизводителю Сопленковой О.А. разместить данное постановление на официальном сайте в сети «Интернет» и опубликовать в газете «Новости»;

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения

Среднинского муниципального образования В.Д. Барчуков

|  |
| --- |
| Приложение №1 |
| Утверждено постановлением |
| главы городского поселения |
| Среднинского муниципального |
| образования  от 28 декабря 2017г. № 105 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СРЕДНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ОБРАЗОВАНИЯ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**

**ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СРЕДНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ОБРАЗОВАНИЯ»**

**НА 2018 - 2022 ГОДЫ**

1. **Паспорт муниципальной программы городского поселения**

**Среднинского муниципального образования** «**Формирование современной городской среды городского поселения**

**Среднинского муниципального образования»**

**на 2018 - 2022 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
| Наименование программы | | | «Формирование современной городской среды городского поселения Среднинского муниципального образования» на 2018 - 2022 годы |
| Ответственный исполнитель Программы | | | администрация городского поселения Среднинского  муниципального образования. |
| Соисполнитель | | | -------- |
| Участники Программы | | | администрация городского поселения Среднинского  муниципального образования |
| Подпрограммы  Программы | | | ------ |
| Цели программы | | | Повышение уровня благоустройства территории городского поселения Среднинского муниципального образования.  Повышение качества и комфорта городской среды на территории Среднинского муниципального образования. |
| Задачи программы | | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов городского поселения Среднинского муниципального образования (далее – СМО).  2.Повышение уровня благоустройства общественных  территорий городского поселения Среднинского муниципального образования.  3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных  граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории СМО.  4. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования;  5.Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории; | |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | 1. Количество/площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;  2. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества площади дворовых территорий;  3. Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности СМО);  4. Количество благоустроенных общественных территорий;  5. Площадь благоустроенных общественных территорий;  6. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий;  7. Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящаяся на 1 жителя муниципального образования. | | |
| Срок реализации  Программы | 2018 - 2022 г.г. | | |
| Объёмы бюджетных  ассигнований Программы | Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 - 2022 годы составит \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей,  Из них:  **На 2018 г.:**  - федерального бюджета – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  - областного бюджета – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей;  - местного бюджета – 500 тыс. рублей.  **На 2019 г.:**  - федерального бюджета – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  - областного бюджета – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей;  - местного бюджета – 525 тыс. рублей.  **На 2020 г.:**  - федерального бюджета – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  - областного бюджета – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей;  - местного бюджета – 550 тыс. рублей.  **На 2021 г.:**  - федерального бюджета – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  - областного бюджета – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей;  - местного бюджета – 600 тыс. рублей.  **На 2022 г.:**  - федерального бюджета – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;  - областного бюджета – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей;  - местного бюджета – 650 тыс. рублей. | | |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации муниципальной программы планируется улучшение условий проживания населения Среднинского муниципального образования:  1. Увеличение количества/площади благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;  2. Рост доли благоустроенных дворовых территорий от общего количества площади дворовых территорий;  3. Увеличение охвата населения благоустроенными дворовыми территориями;  4. Увеличение количества благоустроенных общественных территорий;  5. Увеличение площади благоустроенных общественных территорий;  6. Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий;  7. Увеличение площади благоустроенных общественных территорий, приходящейся на 1 жителя муниципального образования. | | |

1. **Характеристика текущего состояния сферы реализации**

**муниципальной программы**

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды городского поселения Среднинского муниципального образования на 2018 - 2022 годы» (далее – Программа) решает вопросы комплексного благоустройства территории поселения, учитывает необходимость благоустройства и повышения уровня комфортности территорий р.п. Средний, создания условий для развития городской среды, которая может сформировать эстетическую и функциональную привлекательность, качество и удобство жизни, а также способствует вовлечению граждан и организаций в реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды поселения.

Анализ текущего состояния территории городского поселения Среднинского муниципального образования выявил ряд основных проблем:

* Главной проблемой является отсутствие качественного дорожного покрытия на общественных и придомовых территориях, отсутствие тротуаров и пешеходных дорожек, что создает проблемы для передвижения как пешеходов, так и автомобилей, негативно влияет на безопасность движения;
* Отсутствие достаточного количества мест для парковки автомобилей. Резкий рост числа индивидуальных транспортных средств спровоцировал дефицит парковочных мест, в связи с чем резко увеличилось количество случаев парковки автомобилей в неположенных местах (под окнами жилых домов, на газонах, детских площадках и т.д.)
* Контейнерные площадки для сбора ТКО не соответствуют современным требованиям. Санитарное содержание дворовых территорий городского поселения Среднинского муниципального образования вызывает множество нареканий со стороны граждан, проживающих в многоквартирных домах р.п.Средний. Необходимо произвести модернизацию контейнерных площадок с учетом действующих нормативов;
* Состояние наружного освещения дворовых территорий р.п. Средний требует качественного улучшения. Наружное освещение является важным компонентом комфорта и безопасности людей в темное время суток. Необходимо произвести модернизацию наружного освещения, отказавшись от энергозатратных световых приборов, и заменив их на светодоидные;
* Зеленые насаждения дворовых и общественных территорий Среднинского МО требуют восстановления либо замены. Большая часть территории поселения засажена тополями. На протяжении нескольких десятков лет деревьям не оказывалось должного внимания. В результате большинство деревьев потеряли эстетический вид, больны или усыхают. В последние три года в рамках ранее осуществленных мероприятий удалось произвести санитарную и формовочную обрезки деревьев и кустов на территории населенного пункта. Однако этих мероприятий недостаточно, так как необходимо провести мероприятия по высадке новых видов деревьев, отказавшись от тополей. Также необходимо производить мероприятия по предотвращению пыления почвы, для чего требуется разбивка газонов на территории дворовых и общественных пространств;
* При полном отсутствии площадок для выгула домашних животных, потребность в их обустройстве становится все более актуальной;
* Ранее осуществляемые на территории поселения мероприятия по благоустройству дворовых территорий, позволили обеспечить дворы многоквартирных жилых домов детскими игровыми площадками, что в значительной степени снизило потребность в их обустройстве в рамках реализации настоящей Программы. Тем не менее, остается актуальной необходимость обустройства спортивных площадок на территории жилой застройки, которая должна учитываться при разработке дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения.

В течение последних нескольких лет в рамках муниципальных программ проводились точечные мероприятия по благоустройству р.п. Средний, а так же ежегодные мероприятия, направленные на содержание уже существующих объектов благоустройства и поддержание их в исправном состоянии. Для приведения дворовых территорий и мест общего пользования в соответствие с современными требованиями комфортности разработана муниципальная программа городского поселения Среднинского муниципального образования «Формирование современной городской среды городского поселения Среднинского муниципального образования» на 2018 - 2022 годы (далее – Программа). Комплексное благоустройство дворовых территорий и мест общего пользования позволит повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно- планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

**3. Формирование и реализация мероприятий по благоустройству.**

На основании поступивших предложений заинтересованных лиц мероприятия Программы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов формируются с учетом минимального и дополнительного перечня работ.

***Минимальный перечень по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:***

*1) ремонт дворовых проездов;*

*2) ремонт тротуаров и пешеходных дорожек;*

*3) обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;*

*4) установка скамеек;*

*5) установка урн.*

***Дополнительный перечень по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:***

*1) оборудование детских игровых площадок;*

*2) оборудование спортивных площадок;*

*3) оборудование автомобильных парковок;*

*4) озеленение территории;*

*5) обустройство площадок для выгула домашних животных;*

*6) обустройство площадок для отдыха;*

*7) обустройство контейнерных площадок;*

*8) обустройство ограждений;*

*9) устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;*

*10) устройство искусственных дорожных неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков;*

*11) иные виды работ.*

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовых территориях многоквартирных домов:

|  |  |
| --- | --- |
| Вид оборудования | Технические характеристики |
| 1. скамья парковая | |
|  | Размеры: длина – 2000 мм, высота – 1000 мм, ширина – 800 мм.  Стоимость изделия: 11 890 руб/шт. |
| 2. урна | |
|  | Размеры: длина – 400 мм, высота – 500 мм, ширина – 400 мм  Стоимость изделия: 2 150 руб/шт. |
| 3. скамья со спинкой | |
|  | Размеры: длина – 1500 мм, высота со спинкой – 800 мм, ширина – 400 мм.  Стоимость изделия: 4 800 руб/шт. |
| 4. секция ограждения | |
| Рисунок1.jpg | Размеры: длина секции 2000 мм, высота секции – 500 мм, общая высота стойки – 1000 мм.  Стоимость изделия: 5 600 руб/шт. |
| 4. светильник светодиодный | |
|  | Потребляемая мощность: не более 50 Вт.  -Световой поток: не менее 5000Лм.  - Цветовой поток: теплый белый или ярко белый (в зависимости от места расположения)  -Светорассеивание: 130 градусов.  -Напряжение питания: не менее 100 В не более 270 В, 50 Гц.  -Класс защиты от поражения током: 1.  -Степень защиты: IP 66.  -Критические температуры эксплуатации: -40°С ... +50°С.  -Категория размещения: УХЛ 1.  -Размеры: 200х200х123 мм.  -Вес: не более 3 кг.  Стоимость изделия: 5 000 руб/шт. |
| 5. кронштейн для светильника | |
|  | Размеры:  Высота кронштейна (Н): 0,7 м  Вылет по горизонтали: (В): 1,5 м  Крепление внутрь опоры  Угол наклона к горизонту 15 градусов  Посадочный размер кронштейна:  – под опору 57 мм  – под светильник 48 мм  Стоимость изделия: 5 000 руб/шт. |
| 6. опора освещения | |
|  | Высота опоры:6 м  Материал: оцинкованная сталь Тип опоры: трубчатая Тип покрытия: горячее цинкование Нижний диаметр: 159 мм, толщина стенки 6 мм  Длина нижней секции (L1): 1285 мм  Средний диаметр: 108 мм, толщина стенки 5 мм Верхний диаметр: 76 мм, толщина стенки 5 мм  Посадочное место: исполнение под кронштейн.  Закладная часть : диаметр: 159 мм, толщина стенки 5мм, длина закладной детали: 1500 мм, соединение фланцевое  Стоимость изделия: 20 000 руб/шт. |
| 7. скамья с навесом | |
|  | Габаритные размеры:2100х1080 мм, Н=1850 мм Материал: деревянная доска из древесины хвойных пород, металлические элементы, покрытые порошковыми красками.  Стоимость: 25 000 руб/шт. |

Нормативная стоимость[[1]](#footnote-1), (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный перечень:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ, входящих в минимальный перечень работ по благоустройству | Единица измерения | Стоимость затрат на единицу измерения (с учетом НДС) |
| 1. | Замена дорожного бортового камня БР 100\*30\*15 (П1-1) | руб/м.п. | 1 500 |
| 2. | Ремонт дороги с гравийным покрытием толщиной 20 мм, щебень фракции 20-40 мм | руб/м2 | 460 |
| 3. | Ремонт асфальтового покрытия тротуара без бордюра (щебень фракцией 40-70 мм толщиной 150 мм, асфальт мелкозернистый толщиной 40 мм) | руб/м2 | 1 900 |
| 4. | Ремонт асфальтового покрытия дорог и проездов без бордюра (крупнозернистый 60 мм, мелкозернистый 40мм) | руб/м2 | 2 300 |
| 5. | Замена камня бортового БР 100\*20\*8 (П-7) | руб/м.п. | 1 300 |
| 6. | Установка урны металлической | 1 шт. | 500 |
| 7. | Установка скамьи | 1 шт. | 700 |
| 8. | Установка светильника на опору | 1 шт. | 1 300 |

При выполнении всех видов работ, включенных в минимальный и дополнительный перечни, обязательно трудовое участие нанимателей и собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица). Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в следующих формах:

- выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (субботники), в том числе: подготовка дворовой территории многоквартирного дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, разбивка клумб, высадка цветов в клумбы, другие работы;

- предоставление уборочного инвентаря (грабли, метлы, лопаты), техники;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядных организаций, выполняющих работы.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий проводятся с учётом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Порядок разработки, обсуждения и утверждения с заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включённой в программу, предусматривающего текстовое и визуальное описание предполагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, установлен приложением № 1/1 к Программе.

Предельная стоимость мероприятий определяется на основании разработанной сметной документации, калькуляций и коммерческих предложений.

Включению в Программу подлежат дизайн - проекты благоустройства дворовых территорий, которые выносятся на общественное обсуждение с заинтересованными лицами. Обсуждение проводится в форме общих собраний собственников, круглых столов, рассмотрений на заседаниях общественной комиссии и иных формах вовлечения населения в общественное обсуждение. Утверждаются дизайн - проекты решением общественной комиссии, что отражается в протоколе по результатам заседания общественной комиссии.

Таким образом, программа «Формирование современной городской среды городского поселения Среднинского муниципального образования» на 2018 - 2022 годы позволяет рассмотреть необходимость и востребованность тех или иных мероприятий (дизайн-проектов) с учетом мнения разных категорий граждан, по потребности, возрасту, интересам и привлечь к созданию современного, благоустроенного и эстетически привлекательного поселения непосредственно заинтересованную сторону - жителей.

1. **Сведения о показателях (индикаторах) Программы.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Ед.  изм. | Значения  показателей  2017 год |
| 1 | Количество/площадь благоустроенных дворовых территорий | шт./кв. м. | 0/0 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества/площади дворовых территорий | % / % | 0/0 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности СМО | % | 0 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | 2 |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | га | 1,379 |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 20 |
| 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | кв.м. | 2,57 |

1. **Цели и задачи муниципальной программы**

Основным направлением муниципальной политики в формировании современной городской среды является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности в поселении, создание привлекательной городской атмосферы для жителей, а также привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства общественных и дворовых территорий.

Цель Программы: повышение уровня благоустройства территории городского поселения Среднинского муниципального образования.

Задачи муниципальной Программы:

1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Среднинского муниципального образования;

2.Повышение уровня благоустройства общественных территорий Среднинского муниципального образования;

3.Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Среднинского муниципального образования.

1. **Анализ рисков реализации Программы и описание мер**

**управления рисками реализации программы**

Реализация мероприятий Программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от исполнителя (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (изменения законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий Программы, приведена в таблице.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Описание рисков | Меры по снижению рисков |
| 1 |  | Риски изменения законодательства |
| 1.1 | Изменение федерального и регионального законодательства в сфере реализации Программы | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативных, правовых актов городского поселения Среднинского муниципального образования в сфере реализации Программы |
| 2 |  | Социальные риски |
| 2.1 | Низкая активность населения | Активное участие с применением всех форм вовлечения граждан, организаций в процесс реализации Программы |
| 3 |  | Финансовые, бюджетные риски |
| 3.1 | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий Программы | Мониторинг исполнения условий предоставления субсидий из средств областного бюджета и оценка бюджетной обеспеченности расходов местного бюджета |
| 4 |  | Организационные риски |
| 4.1 | Признание торгов несостоявшимися | Проведение повторных торгов |
| 4.2 | Неисполнение условий муниципального контракта подрядчиком | Применение штрафных санкций к подрядчику. Расторжение муниципального контракта и определение нового подрядчика. |

1. **Целевые показатели муниципальной Программы**

Данный раздел содержит перечень ожидаемых результатов муниципальной Программы в количественном измерении – целевых показателей муниципальной программы.

Планируемые целевые показатели муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица изме-рения | Значения показателей | |
| 2017 год | 2022 год (прогноз) |
| 1 | Количество/площадь благоустроенных дворовых территорий | шт./ м2 | 0/0 | 100/70325 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий/площади дворовых территорий в общем количестве благоустроенных дворовых территорий/общей площади дворовых территорий | % / % | 0/0 | 100/100 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности жителей СМО | % | 0 | 100 |
| 4 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 2 | 10 |
| 5 | Площадь благоустроенных общественных территорий | Га | 1,379 | 6,523 |
| 6 | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 20 | 100 |
| 7 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | м2 | 2,57 | 12,2 |

Адресный перечень территорий (объектов), нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годах, расположенных на территории городского поселения Среднинского муниципального образования представлен в приложении № 1/2. Перечень дворовых территорий (объектов), нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годах с разбивкой по годам реализации мероприятий представлен в приложении № 1/3.

Данный перечень сформирован на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению и оценке предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского поселения Среднинского муниципального образования на 2018-2022 г.г.» от 15.11.2017г. № 01.

В случае отсутствия финансирования из федерального и регионального бюджетов, мероприятия по благоустройству дворовых территорий, запланированные в соответствии с данным перечнем, исполняются в размере финансовых средств обеспеченных местным бюджетом в соответствии с утвержденной муниципальной программой. Реализация остальных мероприятий переносится в рамках утвержденной программы на последующие годы и зависит от дальнейшего софинансирования из средств федерального и регионального бюджетов. Внесение изменений по Переченю дворовых территорий (объектов), нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годах с разбивкой по годам в муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского поселения Среднинского муниципального образования на 2018-2022 г.г.» подлежит общественному обсуждению в срок не менее 30 календарных дней после размещения информации об изменениях на официальном сайте Среднинского муниципального образования.

Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годах с разбивкой по годам (приложение №1/4) подлежит общественному обсуждению в срок не менее 30 календарных дней после размещения информации об изменениях на официальном сайте Среднинского муниципального образования и будет внесен в муниципальную программу по мере окончания публичных обсуждений.

Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, должна быть проведена в срок до 1 ноября 2018 года. По результатам проведенной инвентаризации составляется Паспорт благоустройства территории индивидуальных жилых домов по форме, утвержденной [Приказом Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 6 июля 2017 г. N 109-мпр "Об отдельных вопросах организации приведения инвентаризации в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169"](garantF1://43975948.0), и подлежит размещению на официальном сайте Среднинского муниципального образования.

1. **Объем и источники финансирования муниципальной программы**

Общий объем финансовых затрат на реализацию муниципальной программы являются средства федерального, регионального и местного бюджетов.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2018 - 2022 годы составит \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей,

Из них:

**На 2018 г.:**

- федерального бюджета – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- областного бюджета – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей;

- местного бюджета – 500 тыс. рублей.

**На 2019 г.:**

- федерального бюджета – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- областного бюджета – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей;

- местного бюджета – 525 тыс. рублей.

**На 2020 г.:**

- федерального бюджета – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- областного бюджета – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей;

- местного бюджета – 550 тыс. рублей.

**На 2021 г.:**

- федерального бюджета – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- областного бюджета – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей;

- местного бюджета – 600 тыс. рублей.

**На 2022 г.:**

- федерального бюджета – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей;

- областного бюджета – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей;

- местного бюджета – 650 тыс. рублей.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  программы | Ответственный  исполнитель | Источник  финансирования | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований  (тыс.руб.) | | | | | |
| 2018г. | | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского поселения Среднинского муниципального образования на 2018 - 2022 годы» | Администрация  городского поселения Среднинского  муниципального образования | Местный  бюджет | 901 0503 730 03 00000 244 | 500 | 525 | | 550 | 600 | 650 |

В ходе реализации муниципальной программы отдельные мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета на текущий год. Финансирование мероприятий муниципальной программы зависит от возможностей федерального, регионального и местного бюджетов.

|  |
| --- |
| Приложение № 1/1 |
| к муниципальной программе |
| «Формирование современной городской |
| среды городского поселения Среднинского |
| муниципального образования»  на 2018-2022 годы |

**ПОРЯДОК**

**разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения**

**дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в Программу, предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей**

**дворовой территории**

**1. Общие положения**

1.1. Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома.

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное описание предполагаемого проекта, изображение дворовой территории или общественная территория, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ, мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории (далее - дизайн проект). Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или общественная территория с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

**2. Разработка дизайн-проектов**

2.1. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом Правил благоустройства территории городского поселения Среднинского муниципального образования, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта может осуществляться как заинтересованными лицами, так и администрацией города, а также совместно (далее - разработчик).

2.3. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней по благоустройству дворовой территории и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект.

**3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта**

3.1. Обсуждение дизайн-проекта осуществляется на официальном сайте городского поселения Среднинского муниципального образования, а также на собраниях граждан с привлечением разработчика.

3.2. Срок обсуждений дизайн-проекта - в течение 10 календарных дней с момента разработки дизайн-проекта.

3.3. Согласование дизайн-проекта осуществляется уполномоченным представителем (представителями) заинтересованных лиц в письменной форме в течение 5 календарных дней с момента окончания срока обсуждения.

3.4. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, в которой включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, осуществляется постановлением администрации СМО.

3.5. Утвержденный дизайн-проект подлежит размещению на официальном сайте городского поселения Среднинского муниципального образования.

|  |
| --- |
| Приложение №1/2 |
| к муниципальной программе |
| «Формирование современной городской |
| среды городского поселения Среднинского |
| муниципального образования»  на 2018-2022 годы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Адресный перечень** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **территорий (объектов), нуждающихся в благоустройстве и подлежащих** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **благоустройству в 2018 - 2022 годах** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **городского поселения Среднинского муниципального образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (наименование муниципального образования Иркутской области) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  |  | |
| **Раздел 1. Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **в благоустройстве и в 2018 - 2022 годах** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |
| № п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (домов) | | | | | | | | | | | | | Общая площадь дворовой территории, кв.м. | | | | Численность населения, проживающего в пределах дворовой территории, чел. | | | | | Оценка потребности в финансировании на восстановление благоустройства территории, тыс. руб. | |  | |
|  | муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\* | | городское, сельское поселение Иркутской области | | населенный пункт | | | улица | | номер дома, домов, образующих дворовую территорию | | | |  | |
| 1 | Усольский р-н | | Городское поселение Среднинского муниципального образования | | р.п. Средний | | | ДОС | | №1, №8 | | | | 3080 | | | | 82 | | | | | 3 800 | |  | |
| 2 | Усольский р-н | | Городское поселение Среднинского муниципального образования | | р.п. Средний | | | ДОС | | №6, №7, №21 | | | | 9253 | | | | 152 | | | | | 5 360 | |  | |
| 3 | Усольский р-н | | Городское поселение Среднинского муниципального образования | | р.п. Средний | | | ДОС | | №9, №10, №20 | | | | 3977 | | | | 178 | | | | | 4 900 | |  | |
| 4 | Усольский р-н | | Городское поселение Среднинского муниципального образования | | р.п. Средний | | | ДОС | | №16, №17, №18 | | | | 4 996 | | | | 194 | | | | | 3800 | |  | |
| 5 | Усольский р-н | | Городское поселение Среднинского муниципального образования | | р.п. Средний | | | ДОС | | №22, №23 | | | | 4 482 | | | | 182 | | | | | 4 680 | |  | |
| 6 | Усольский р-н | | Городское поселение Среднинского муниципального образования | | р.п. Средний | | | ДОС | | №24 | | | | 2123 | | | | 105 | | | | | 1 000 | |  | |
| 7 | Усольский р-н | | Городское поселение Среднинского муниципального образования | | р.п. Средний | | | ДОС | | №25 | | | | 1755 | | | | 102 | | | | | 1 000 | |  | |
| 8 | Усольский р-н | | Городское поселение Среднинского муниципального образования | | р.п. Средний | | | ДОС | | №29, №26 | | | | 2464 | | | | 275 | | | | | 3 000 | |  | |
| 9 | Усольский р-н | | Городское поселение Среднинского муниципального образования | | р.п. Средний | | | ДОС | | №30 | | | | 1 533 | | | | 130 | | | | | 1 000 | |  | |
| 10 | Усольский р-н | | Городское поселение Среднинского муниципального образования | | р.п. Средний | | | ДОС | | №32, №31 | | | | 5 184 | | | | 270 | | | | | 3 000 | |  | |
| 11 | Усольский р-н | | Городское поселение Среднинского муниципального образования | | р.п. Средний | | | ДОС | | №33, №34, №30(фасадная часть дома) | | | | 4 945 | | | | 402 | | | | | 4 680 | |  | |
| 12 | Усольский р-н | | Городское поселение Среднинского муниципального образования | | р.п. Средний | | | ДОС | | №35, №37 | | | | 3 452 | | | | 266 | | | | | 2 000 | |  | |
| 13 | Усольский р-н | | Городское поселение Среднинского муниципального образования | | р.п. Средний | | | ДОС | | №36, №38 | | | | 3 201 | | | | 275 | | | | | 2 000 | |  | |
| 14 | Усольский р-н | | Городское поселение Среднинского муниципального образования | | р.п. Средний | | | ДОС | | №40, №39 | | | | 4 730 | | | | 340 | | | | | 9 360 | |  | |
| 15 | Усольский р-н | | Городское поселение Среднинского муниципального образования | | р.п. Средний | | | ДОС | | №41, №43, №42 | | | | 4 945 | | | | 528 | | | | | 4 680 | |  | |
| 16 | Усольский р-н | | Городское поселение Среднинского муниципального образования | | р.п. Средний | | | ДОС | | №45 | | | | 2 705 | | | | 149 | | | | | 1 000 | |  | |
| 17 | Усольский р-н | | Городское поселение Среднинского муниципального образования | | р.п. Средний | | | ДОС | | №46 | | | | 2448 | | | | 268 | | | | | 800 | |  | |
| 18 | Усольский р-н | | Городское поселение Среднинского муниципального образования | | р.п. Средний | | | ДОС | | №47 | | | | 2448 | | | | 256 | | | | | 800 | |  | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | |
| **Справочно:** | | |  | |  | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | |  | |  | |
| Общее количество дворовых территорий в муниципальном образовании Иркутской области **18** ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество дворовых территорий, в отношении которых проведена инвентаризация, **18** ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество дворовых территорий, подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации **18** ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  |  | |
| **Примечание:** | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  |  | |
| **\*** В настоящем Разделе в отношении муниципального района Иркутской области включаются данные в разрезе городских, сельских поселений, территории которых входят в состав соответствующего муниципального района Иркутской области. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| **Раздел 2. Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **в благоустройстве в 2018 - 2022 годах** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |
| № п/п | Адрес общественной территории | | | | | | | | | | | | | | Общая площадь дворовой территории, кв.м. | | | | | Численность населения, проживающего в пределах дворовой территории, чел. | | | | Оценка потребности в финансировании на восстановление благоустройства территории, тыс. руб. | |  | |
|  | муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\* | | муниципальное образование Иркутской области/городское, сельское поселение | | населенный пункт | | | улица | | | номер дома (при наличии) | | | |  | |
| 1. | Усольский р-н | | Городское поселение Среднинского муниципального образования | | р.п. Средний | | | ДОС | | | №23, №24, №25, №17,№18 | | | | 7750 | | | | | 846 | | | | 0 | |  | |
| 2. | Усольский р-н | | Городское поселение Среднинского муниципального образования | | р.п. Средний | | | ДОС | | | №8, №11 | | | | 6816 | | | | | 469 | | | | 800 | |  | |
| 3. | Усольский р-н | | Городское поселение Среднинского муниципального образования | | р.п. Средний | | | ДОС | | | ГДО №134 | | | | 4216 | | | | | 515 | | | | 800 | |  | |
| 4. | Усольский р-н | | Городское поселение Среднинского муниципального образования | | р.п. Средний | | | ДОС | | | Стела  авиаторов | | | | 4165 | | | | | 946 | | | | 500 | |  | |
| 5. | Усольский р-н | | Городское поселение Среднинского муниципального образования | | р.п. Средний | | | ДОС | | | стадион | | | | 12312 | | | | | 718 | | | | 7 350 | |  | |
| 6. | Усольский р-н | | Городское поселение Среднинского муниципального образования | | р.п. Средний | | | 3-я Степная | | | 1А | | | | 2770 | | | | | 148 | | | | 1 200 | |  | |
| 7. | Усольский р-н | | Городское поселение Среднинского муниципального образования | | р.п. Средний | | | ДОС | | | №11 | | | | 765 | | | | | 469 | | | | 500 | |  | |
| 8. | Усольский р-н | | Городское поселение Среднинского муниципального образования | | р.п. Средний | | | 3-я Степная | | | №14 | | | | 18303 | | | | | 1558 | | | | 5 000 | |  | |
| 9. | Усольский р-н | | Городское поселение Среднинского муниципального образования | | р.п. Средний | | | ДОС | | | Хоккейный корт | | | | 2 100 | | | | | 946 | | | | 5 000 | |  | |
| 10 | Усольский р-н | | Городское поселение Среднинского муниципального образования | | р.п. Средний | | | ДОС | | | Часовня А.Невского | | | | 6036 | | | | | 869 | | | | 0 | |  | |
|  |  | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |
| **Справочно:** | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | |  | |
| Общее количество общественных территорий (объектов) в муниципальном образовании Иркутской области **10** ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Количество общественных территорий (объектов), в отношении которых проведена инвентаризация, **10** ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |
| Количество общественных территорий (объектов), подлежащих благоустройству, по результатам инвентаризации **8** ед. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  |  | |
| Примечание: | | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  |  | |
| **\*** В настоящем Разделе в отношении муниципального района Иркутской области включаются данные в разрезе городских, сельских поселений, территории которых входят в состав соответствующего муниципального района Иркутской области. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| **Раздел 3. Адресный перечень объектов недвижимого имущества** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(включая объекты недвижимого имущества, включая объекты незавершенного строительства)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **лиц в соответствии с заключенными и соглашениями** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | | | | |
| №п/п | Адрес объекта, земельного участка | | | | | | | | Тип объекта | | | | Общая площадь земельного участка, кв.м. | | | Численность населения, проживающего в пределах дворовой территории, чел. | | | | | | Оценка потребности в финансировании на восстановление  благоустройства  территории, тыс. руб. | | | | |
| [муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\*](file:///M:\паспорта%20благоустройства\адресный%20перечень.xlsx#RANGE!#ССЫЛКА!) | муниципальное образование Иркутской области/городское, сельское поселение | | населенный пункт | | улица | номер дома (при наличии) | |
| 1. | Усольский р-н | городское поселение Среднинского муниципального образования | | р.п. Средний | | ул.Трактовая | 14, 14 А | | Площадь перед торговыми центрами «Светлана» и «Пульсар» | | | | 5581 | | | 528 | | | | | | 500 | | | | |
| 2. | Усольский р-н | городское поселение Среднинского муниципального образования | | р.п. Средний | | ДОС |  | | Площадь перед тех.отделом ООО ГУ ЖФ | | | | 2808 | | | 402 | | | | | | 800 | | | | |
| 3. | Усольский р-н | городское поселение Среднинского муниципального образования | | р.п. Средний | | ДОС |  | | Площадь перед тех. отделом ФГБУ ЦЖКУ ЖЭО №12 | | | | 1973 | | | 402 | | | | | | 800 | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
| **Примечание:** | | | |  | |  |  | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |
| **\***В настоящем Разделе в отношении муниципального района Иркутской области включаются данные в разрезе городских, сельских поселений, территории которых входят в состав соответствующего муниципального района Иркутской области. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|

Приложение №1/3

Перечень

дворовых территорий (объектов), нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годах с разбивкой по годам

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес дворовой территории многоквартирного дома (домов) | | | | | Год реализации мероприятий | |
|  | муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\* | городское, сельское поселение Иркутской области | населенный пункт | улица | номер дома, домов, образующих дворовую территорию |
| 1 | Усольский р-н | Городское поселение Среднинского муниципального образования | р.п. Средний | ДОС | №1, №8 | 2019 год | |
| 2 | Усольский р-н | Городское поселение Среднинского муниципального образования | р.п. Средний | ДОС | №6, №7, №21 | 2018 год | |
| 3 | Усольский р-н | Городское поселение Среднинского муниципального образования | р.п. Средний | ДОС | №9, №10, №20 | 2018 год | |
| 4 | Усольский р-н | Городское поселение Среднинского муниципального образования | р.п. Средний | ДОС | №16, №17, №18 | 2018 год | |
| 5 | Усольский р-н | Городское поселение Среднинского муниципального образования | р.п. Средний | ДОС | №22, №23 | 2020 год | |
| 6 | Усольский р-н | Городское поселение Среднинского муниципального образования | р.п. Средний | ДОС | №24 | 2020 год | |
| 7 | Усольский р-н | Городское поселение Среднинского муниципального образования | р.п. Средний | ДОС | №25 | 2020 год | |
| 8 | Усольский р-н | Городское поселение Среднинского муниципального образования | р.п. Средний | ДОС | №29, №26 | | 2018 год |
| 9 | Усольский р-н | Городское поселение Среднинского муниципального образования | р.п. Средний | ДОС | №30 | | 2020 год |
| 10 | Усольский р-н | Городское поселение Среднинского муниципального образования | р.п. Средний | ДОС | №32, №31 | | 2020 год |
| 11 | Усольский р-н | Городское поселение Среднинского муниципального образования | р.п. Средний | ДОС | №33, №34, №30 (фасадная часть дома) | | 2018 год |
| 12 | Усольский р-н | Городское поселение Среднинского муниципального образования | р.п. Средний | ДОС | №35, №37 | | 2019 год |
| 13 | Усольский р-н | Городское поселение Среднинского муниципального образования | р.п. Средний | ДОС | №36, №38 | | 2019 год |
| 14 | Усольский р-н | Городское поселение Среднинского муниципального образования | р.п. Средний | ДОС | №40, №39 | | 2019 год |
| 15 | Усольский р-н | Городское поселение Среднинского муниципального образования | р.п. Средний | ДОС | №41, №43, №42 | | 2019 год |
| 16 | Усольский р-н | Городское поселение Среднинского муниципального образования | р.п. Средний | ДОС | №45 | | 2019 год |
| 17 | Усольский р-н | Городское поселение Среднинского муниципального образования | р.п. Средний | ДОС | №46 | | 2021 год |
| 18 | Усольский р-н | Городское поселение Среднинского муниципального образования | р.п. Средний | ДОС | №47 | | 2021 год |

Приложение №1/4

Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годах с разбивкой по годам

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес общественной территории | | | | | Год реализации мероприятий |
|  | муниципальный район Иркутской области/городской округ Иркутской области\* | муниципальное образование Иркутской области/городское, сельское поселение | населенный пункт | улица | номер дома (при наличии) |
| 1. | Усольский р-н | Городское поселение Среднинского муниципального образования | р.п. Средний | ДОС | №8, №11 |  |
| 2. | Усольский р-н | Городское поселение Среднинского муниципального образования | р.п. Средний | ДОС | ГДО №134 |  |
| 3. | Усольский р-н | Городское поселение Среднинского муниципального образования | р.п. Средний | ДОС | Стела  авиаторов |  |
| 4. | Усольский р-н | Городское поселение Среднинского муниципального образования | р.п. Средний | ДОС | стадион |  |
| 5. | Усольский р-н | Городское поселение Среднинского муниципального образования | р.п. Средний | 3-я Степная | 1А |  |
| 6. | Усольский р-н | Городское поселение Среднинского муниципального образования | р.п. Средний | ДОС | №11 |  |
| 7. | Усольский р-н | Городское поселение Среднинского муниципального образования | р.п. Средний | 3-я Степная | №14 |  |
| 8. | Усольский р-н | Городское поселение Среднинского муниципального образования | р.п. Средний | ДОС | Хоккейный корт |  |

1. 1- Нормативная стоимость рассчитана на уровне сложившихся рыночных цен, с учетом заключенных муниципальных контрактов на благоустройство Среднинского МО в 2017г. Стоимость является не окончательной и зависит от уровня инфляции, конъюнктуры рынка и шага аукционов на торгах. [↑](#footnote-ref-1)